## Slide 1
📊 项目进展汇报
汇报日期：2026年05月26日
✅ 人员管理系统
100%
93,000+ 员工档案，80+ 字段覆盖全生命周期
✅ IT资产管理系统
100%
1,000+ 办公电脑 · 500+ 工控机，全生命周期管理
✅ 安全管控平台
100%
涉密人/物/区域/文件四位一体，RBAC权限体系
✅ AI智能问答
100%
自然语言查数据，秒级响应，无需SQL技能
✅ 权限安全加固
100%
CSRF防护、部门数据隔离、密码策略统一
✅ 界面统一优化
100%
小米设计风格，体验一致，交互友好
🟡 日志审计收尾
90%
操作留痕，支持合规审计追溯
🟡 安全测试收尾
90%
代码审计+渗透测试，6月前完成
5/8
安全加固 + 权限体系完成
5/14
安全收尾 + 第一轮测试
5/21
全面回归测试
5/28
性能优化 + 文档完善
6/7
✅ 正式上线运行
✅ 功能开发完成度：100%
🟡 安全测试收尾：90%
🎯 预计上线：2026年6月7日