## Slide 1
ENTERPRISE ASSET & SECURITY MANAGEMENT
企业资产与信息安全综合管理平台
B/S三层架构 | Flask + MySQL + Ollama AI | v1.3
2026年5月8日
核心成果
数据集中化
93,000+
员工档案统一管理，消除信息孤岛
权限精细化
7级 RBAC
最小粒度到人-系统-操作，部门数据隔离
AI智能化
自然语言查数据
非技术人员自主查询，秒级响应
已上线运行 | 6大核心模块
人员管理系统
9.3万员工档案 · 80+字段
IT资产管理
1000+办公电脑 · 500+工控机
安全管控平台
涉密人/物/区域/文件全管控
AI智能问答
意图识别 · SQL生成 · 自然语言
权限安全加固
CSRF · XSS · 密码策略
界面统一优化
小米设计风格一致体验
收尾中 | 安全测试 + 全面回归测试 + 性能优化
90%
日志审计收尾
操作留痕，合规审计追溯
90%
安全测试收尾
代码审计 · 渗透测试
75%
全面回归测试
功能 · 性能 · 安全验证
60%
数据库优化
索引 · 字段长度 · 导入效率
50%
文档完善
用户手册 · 部署文档
里程碑 | 上线倒计时
5/14
安全收尾完成
5/21
全面测试完成
5/28
优化文档完成
6/7
正式上线运行
>
>
>
系统规模
93,000+
员工档案
1,000+
办公电脑
500+
工控机
200+
部门
7级
角色权限
CSRF+XSS+SQL
安全防护
AI
智能问答
50+
API接口
秒级
查询响应
6/7
预计上线
Enterprise Asset Platform v1.3 | 2026-05-08